## Slide 1: Eva Mittelstufenprojekt
Präsentation von Adler Michel, Frost Simon, Klamt Kevin, Vieth Milan

## Slide 2: Agenda
Einführung
Projektauftrag
Projektplanung
Projektrealisierung
Projektabschluss
Einführung
Projektauftrag
Projektplanung
Projekt-realisierung
Projekt-abschluss
Notes: Mein Projekt bzw. Präsentation ist in folgende Phasen unterteilt
Einführung: Unternehmen
Projektauftrag IST & SOLL
Projektplanung Eigentliche Planung
Projektrealisierung Realisierung der Projektes
Projektabschluss Fazit zum Projekt
30 Sek.

## Slide 3: Unternehmensvorstellung
Einführung
Projekt-abschluss
Projekt-realisierung
Projektauftrag
Projektplanung
Georg-Simon-Ohm Berufskolleg
Berufsschule Köln
Projektschnittstellen:
  Auftraggeber Herr Wolf, Frau Neitzel
  Projektleiter Herr Adler
Notes: Mein Unternehmen ist die InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG
Betrieb + Bereitstellung der Infrastruktur im CPK
Kernsegmente:
IT = Betrieb und Weiterentwicklung der IT Infrastruktur
VuE = Energie Versorger für Kunden im Chemiepark (Selbstversorger + Lieferant von Dritten)
Externer Softwarehersteller: Kisters AG

## Slide 4: Ausgangssituation
Einführung
Projekt-abschluss
Projekt-realisierung
Projektauftrag
Projektplanung
IST-Zustand
  Papier Evaluationsbögen
  Manuelle Auswertung der Daten
Probleme
  Datenintegrität
  Zweifelhafte Anonymität
  Archivierung
  Langlebigkeit der Ergebnisse
Notes: Die Antivieren-Lösung befindet sich auf einer Virtuellen Maschine und ist somit von der Virtuellen Umgebung abhängig
Der Hersteller stellt den Support für die Version 2012 ein somit erhält das Programm keine neuen Virensignaturen

## Slide 5: Zielsetzung
Einführung
Projekt-abschluss
Projekt-realisierung
Projektauftrag
Projektplanung
SOLL-Zustand
  Digitale Software zur Erhebung der Daten
  Automatisierte Auswertung
  Anonyme Umfragen
  Einheitliche Form der Umfragen
Notes: Hauptziel: Update auf die neue Version (und entkoppeln aus der VM)
Ziele: mit Auftraggeber

## Slide 6: Phasenmodell
Erweitertes Wasserfallmodell mit Rücksprung
Einführung
Projekt-abschluss
Projekt-realisierung
Projektauftrag
Projektplanung
Notes: Lineares Vorgehensmodell
Definition Meilensteile:
IST Analyse erstellt
SOLL Konzept erstellt
Auswahl der Komponenten festgelegt
Hardware / Software
Funktionstest
4. Erstellung der Dokumentation und Übergabe an den Auftraggeber.

## Slide 7: Seite zur Präsentation der Planung die wir gemacht haben
Einführung
Projekt-abschluss
Projekt-realisierung
Projektauftrag
Projektplanung
Notes: Lineares Vorgehensmodell
Rücksprung bei Fehlern
Vier Phasen
Meilensteine festgelegt, Doku Anhang D
Zeiten : Nach meiner Einschätzung durch Erfahrungen in der Ausb.
Bemerkung: In der Doku sind die falschen Zeiten eingetragen wurden, diese wurden hier korrigiert.

## Slide 8: Vorstellung WAS haben wir programmiert bzw bis wohin
Einführung
Projekt-abschluss
Projektplanung
Projektauftrag
Projekt-realisierung

## Slide 9: Ursachen für das fehlschagen (zeitliche Vorgabe)
Einführung
Projekt-abschluss
Projektplanung
Projektauftrag
Projekt-realisierung

## Slide 10: Zeitlicher Soll-/ Ist-Vergleich
Einführung
Projekt-abschluss
Projekt-realisierung
Projektauftrag
Projektplanung
Chart: Phasen
| Gesamt | Abschlussphase | Umsetzungsphase | Konzeptionsphase | Analysephase
Geplant | 33 | 10 | 17 | 4 | 2
Benötigt | 34 | 10 | 19 | 4 | 1
Einsparung
Überschuss
(Zeiten anpassen)
Notes: Die Einsparung und den Überschuss ausführen.

## Slide 11: Fazit und Ausblick
Fazit
  Zielsetzung wurde erfüllt
  Planung kann für ein wiederaufrollen des Projekts verwendet werden
Verbesserung
Ausblick
Einführung
Projekt-abschluss
Projekt-realisierung
Projektauftrag
Projektplanung
Fehlgeschlagen
Notes: Erfüllt: Zielsetzung Hardwareserver, Endpointprotection ist gewährleistet
Zukunft: Die Avira Software ist vorbereitet für zukünftige Updates.

## Slide 12: Persönliche Projektreflexion
Einführung
Projekt-abschluss
Projekt-realisierung
Projektauftrag
Projektplanung
Notes: Projekt beendet
Erfahrungen: orga + tech Bereichen
Projektmanagement
Klarwerdung der Projektplanung