## Slide 1
EVA
Analyse- und Definitionsphase
Planungsphase
Durchführungsphase
Abschlussphase
Ist-Analyse
Mind-Map
Pflichtenheft
Projektstrukturplan inkl. Meilensteine
Projektablaufplan
Use-Case-Diagramm
Kostenplan
Entwurfsphase
ERD
Aktivitätsdiagramme
Implementierungs-phase
Fragenerstellung
Umfrageerstellung
Anmeldemaske
Testphase
Datenbankerweiterung
Präsentation erstellen
M1: Abnahme des Pflichtenhefts
M6: Vortrag
Testdurchführung
M3: Abschluss der Entwurfsphase
M4: Abschluss der Im-plementierungsphase
M2: Abschluss der Planungsphase
M5: Abschluss der Testphase
Abnahme
Fragenkatalog
Use-Case-Diagramm
(grob)
Ressourcenplan
Klassendiagramm
Accountgenerierung
E-Mailversendung
Umfrage starten
Umfrage Auswertung
Umfrage Beantworten